FitMeUp!
Von Angelika Krüger, Lena Schill und Elena Strauß

---
Gliederung
Übersichten
Software-Vorstellung
Qualitätssicherung
Auswertung der Zeiterfassung
Fazit

---
Übersichten

---
Domänenmodell

---
Software Architektur

---
Software-Vorstellung

---
Anzahl Codezeilen: 1.912
Anzahl Klassen: 16 [8]

---
Qualitätssicherung

---
Testprotokolle
Positive Bewertung:
Benutzerfreundlichkeit auf „Nicht-Wisser-Niveau“ (ohne Programmierkenntnisse)
Sehr viel Auswahlmöglichkeiten im Programm
Weiterempfehlung des Programms
Verlaufsübersicht gut gestaltet
Negative Bewertung:
Datumseingabe umständlich
Loginschrift sehr hell
Dashboard: Einheiten fehlen
Vorschläge Challenge: keine Dauer
Übungsplan: komische Sekundenanzahl
Unklar, wieso Eingabe „Eingabe“ heißt
Erweiterungen in Trainingsart wünschenswert

---
GoogleTest
Bewusste Wahl von Test, die failen
Ingesamt: 16 Tests von 9 Testsuites
FAILED: 5 Tests
NutzerRegistrTest
MyDataBase1Test
KalorienEmpfehlungFrau
KalorienEmpfehlungMann
WasserberechnungEmpfehlungNegativ
PASSED: 11 Tests
Überprüfung der Funktionalitäten in unserer Software
Testcase und Testsuite den Prüfungen angepasst – Kommentare bei jeweiligen gefailten Tests um passen zu lassen

---
Auswertung der
Zeiterfassung

---
Arbeitspakete – Ist vs. Soll Zeiten
Projektplan:
Geplant: 15h  benötigt: 17h
VM + Datenbank:
Geplant: 30h  benötigt: 37h
Funktionalitäten:
Geplant: 75h  benötigt: 95h
Programmoberfläche:
Geplant: 17h  benötigt: 31h
Test:
Geplant: 6h  benötigt: 74h
Fehlerkorrektur:
Geplant: 20h  benötigt: 27h

---
Verlauf der Arbeitsstunden
Angelika Lena Elena

---
Fazit

---
Was lief nicht gut?
Datenbank Verbindung war schwierig einzurichten
Probleme mit der VM
- Falsche IDE gewählt, besser wäre QT statt .NET
Probleme bei Git Organisation
Zeiteinteilung unterschätzt

---
Was lief gut?
Gut als Team funktioniert -> keine Probleme
Sofort einig auf Funktionalitäten des Programms
Gute Aufteilung der Arbeitspakete
MySQL Workbench war sehr angenehm zum arbeiten
 alles nach Projektplan geschafft

---
Was haben wir gelernt?
Software Programmierung ist aufwendig
Datenbank muss man pflegen
Wichtigkeit der Kommunikation zwischen der Teammitglieder
Mit Stresssituation umzugehen
Inhalte des Studiums praktisch angewandt
Typische Alltagsprobleme eines Softwareentwickler

---
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!